⚡  SmartMeter Intelligence

Plateforme d'Intelligence Énergétique des Bâtiments Résidentiels

📋  PLAN DE PROJET — SPRINTS · APPRENTISSAGE · VIBECODING

| Établissement | EMSI Casablanca — Génie Informatique 3IIR |
| --- | --- |
| Type de projet | Projet de Fin d'Année (PFA) — S2 2026 |
| Backend / API | Ouafik Mohammed |
| Frontend / UI | Omrachi Abdel Wadoud |
| Encadrante | Mme Mouttalib Houda |
| Dataset | Kaggle Smart Meter Electricity Consumption (CC0) |
| Base de données | MySQL 8 |
| Durée projet | 14 jours — 4 Sprints |
| Date | Avril 2026 |

Document confidentiel — Usage pédagogique interne — EMSI 2026

# 1. Vue d'ensemble du projet

🎯  Objectif

Développer une plateforme web complète en 14 jours : dashboard temps réel, détection d'anomalies via Hugging Face, et assistant IA conversationnel contextualisé avec les données MySQL.

👥  Équipe & rôles

Mohammed (Backend Django + DRF + MySQL + HuggingFace API) · AbdelWadoud (Frontend Next.js 14 + Chart.js + UI avancée). Travail en parallèle sur des branches Git séparées.

🔧  Stack technique

Django 5 · DRF · MySQL 8 · Hugging Face Inference API · Next.js 14 · Tailwind CSS · Chart.js · Framer Motion · Zustand · Vercel + Railway.

📦  Livrables

4 sprints → code versionné sur GitHub · schéma MySQL · README complet · URL publique déployée · support de soutenance.

## Règles de gestion (CDC v4.0)

| Code | Module | Description |
| --- | --- | --- |
| RG1 | Sécurité | Authentification obligatoire — JWT 24h (SimpleJWT) |
| RG2 | Utilisateurs | Un seul rôle par user : RESIDENT ou ADMIN |
| RG3 | Accès | Accès aux données strictement selon le rôle |
| RG4 | Consommation | Chaque logement possède des consommations en base |
| RG5 | Stockage | Toutes les données stockées en MySQL 8 |
| RG6 | Consultation | Le résident consulte UNIQUEMENT ses propres données |
| RG7 | Anomalies | Anomalies liées aux consommations (anomaly_label=1) |
| RG8 | Score | Chaque anomalie contient score Hugging Face + statut |
| RG9 | Statuts | Statuts anomalie : nouvelle → consultée → acquittée |
| RG10 | Alertes | Alertes visibles uniquement dans l'application |
| RG11 | Admin | L'administrateur consulte et traite les alertes |
| RG12 | Archivage | Alerte acquittée reste en base (jamais supprimée) |
| RG13 | Import | Import données via fichier CSV Kaggle |
| RG14 | Restriction | Import CSV réservé à l'administrateur |
| RG15 | Validation | Validation obligatoire des colonnes CSV avant import |
| RG16 | Chat | Le résident pose des questions à l'assistant IA |
| RG17 | Contexte | Le système injecte les données MySQL dans le prompt |
| RG18 | Historique | Historique des conversations sauvegardé en base |
| RG19 | Passwords | Mots de passe hachés (pbkdf2_sha256 Django) |
| RG20 | Traçabilité | Toutes les actions importantes loggées en ActionLog |

# 2. Concepts à maîtriser & Ressources

## 2.1  Backend — Ouafik Mohammed

🔴 CRITIQUE = blocker avant de commencer le sprint · 🟠 IMPORTANT = nécessaire cette semaine · 🟡 UTILE = peut attendre

| Concept | Priorité | Durée | Ressource officielle | Ce qu'il faut savoir faire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Git & GitHub | 🔴 CRITIQUE | 1 jour | https://learngitbranching.js.org | Branches, commits, PRs, merge conflicts |
| Python bases | 🔴 CRITIQUE | 2 jours | https://docs.python.org/3/tutorial/ | Listes, dicts, classes, exceptions, f-strings |
| Django Getting Started | 🔴 CRITIQUE | 2 jours | https://docs.djangoproject.com/en/5.0/intro/tutorial01/ | MVT, models, views, urls, admin, settings |
| Django ORM | 🔴 CRITIQUE | 1 jour | https://docs.djangoproject.com/en/5.0/topics/db/queries/ | QuerySet, filter, aggregate, annotate |
| Django REST Framework | 🔴 CRITIQUE | 2 jours | https://www.django-rest-framework.org/tutorial/quickstart/ | Serializers, ViewSets, Routers, permissions |
| SimpleJWT (auth) | 🔴 CRITIQUE | 0.5 jour | https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io | TokenObtainPair, refresh, custom payload |
| MySQL + connexion Django | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ref/databases/#mysql-notes | mysqlclient, settings.py DATABASES config |
| Pandas (CSV) | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/ | read_csv, dropna, to_datetime, iterrows |
| Requests (HTTP Python) | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://requests.readthedocs.io/en/latest/user/quickstart/ | POST JSON, headers, timeout, error handling |
| Hugging Face Inference API | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://huggingface.co/docs/api-inference/index | Bearer token, text-generation endpoint, params |
| Django Email (SMTP) | 🟡 UTILE | 0.5 jour | https://docs.djangoproject.com/en/5.0/topics/email/ | send_mail, Gmail App Password, EMAIL_BACKEND |
| python-decouple (.env) | 🟡 UTILE | 0.25 jour | https://pypi.org/project/python-decouple/ | config(), .env file, sécurité credentials |

## 2.2  Frontend — Omrachi Abdel Wadoud

| Concept | Priorité | Durée | Ressource officielle | Ce qu'il faut savoir faire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Next.js 14 App Router | 🔴 CRITIQUE | 2 jours | https://nextjs.org/docs | layout.tsx, page.tsx, routing, server/client |
| TypeScript bases | 🔴 CRITIQUE | 1 jour | https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html | types, interfaces, generics, type assertions |
| Tailwind CSS | 🔴 CRITIQUE | 1 jour | https://tailwindcss.com/docs | utility classes, dark mode, custom config, @apply |
| React Hooks | 🔴 CRITIQUE | 1 jour | https://react.dev/reference/react | useState, useEffect, useRef, useCallback, custom hooks |
| Axios + interceptors | 🔴 CRITIQUE | 0.5 jour | https://axios-http.com/docs/interceptors | JWT injection, 401 refresh auto, error handling |
| Chart.js + react-chartjs-2 | 🔴 CRITIQUE | 1 jour | https://react-chartjs-2.js.org/examples/line-chart | Line, custom tooltips, couleurs, datasets |
| Framer Motion | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://www.framer.com/motion/animation/ | motion.div, AnimatePresence, variants, stagger |
| Zustand (state) | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://zustand-demo.pmnd.rs/ | create, persist middleware, selectors |
| React Hook Form + Zod | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://react-hook-form.com/get-started | register, handleSubmit, resolver, schema validation |
| Next.js Middleware | 🟠 IMPORTANT | 0.5 jour | https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/middleware | Protection routes, redirection selon rôle |
| Lucide React (icons) | 🟡 UTILE | 0.25 jour | https://lucide.dev/icons/ | Import tree-shaking, taille, couleur |
| Sonner (toasts) | 🟡 UTILE | 0.25 jour | https://sonner.emilkowal.ski/ | toast.success, toast.error, Toaster config |

# 3. Planning global — 14 jours

| Sprint | Jours | Focus | Règles de gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 – 2 | Setup · Auth JWT · MySQL schema · Login UI · Sidebar | RG1 · RG2 · RG3 · RG5 · RG19 · RG20 |
| Sprint 2 | 3 – 6 | Import CSV Kaggle · KPIs API · Dashboard · Graphique · Heatmap | RG4 · RG5 · RG6 · RG13 · RG14 · RG15 |
| Sprint 3 | 7 – 10 | Anomalies Hugging Face · Emails · Alertes · UI admin anomalies | RG7 · RG8 · RG9 · RG10 · RG11 · RG12 |
| Sprint 4 | 11 – 14 | Chat IA contextualisé · Sécurité audit · Déploiement · README | RG16 · RG17 · RG18 · RG19 · RG20 |

## Workflow Git collaboratif

Branches recommandées :

main   →  Code stable, toujours déployable

develop   →  Branche d'intégration (PR target)

feature/mohammed/auth   →  Backend Sprint 1 — Mohammed

feature/abdel/login-ui   →  Frontend Sprint 1 — AbdelWadoud

feature/mohammed/import-csv   →  Backend Sprint 2 — Mohammed

feature/abdel/dashboard   →  Frontend Sprint 2 — AbdelWadoud

Convention de commit :

git commit -m "feat(auth): add JWT authentication endpoints (RG1)"

git commit -m "feat(dashboard): implement KPIs API with ONEE tariff calculation (RG4-RG6)"

git commit -m "feat(anomaly): integrate Hugging Face confidence score (RG8)"

git commit -m "fix(import): validate required CSV columns (RG15)"

git commit -m "feat(chat): add AI assistant with MySQL context injection (RG16-RG18)"

# 4. Sprints détaillés — Tâches & Prompts VibeCoding

Chaque sprint contient : les tâches parallèles Backend (Mohammed) + Frontend (AbdelWadoud), et les prompts exacts à coller dans Claude, Cursor ou GitHub Copilot pour générer le code correspondant.

⚡ SPRINT 1 — Setup, Auth & Base de données 📅 Jour 1–2 ¦ Règles : RG1 · RG2 · RG3 · RG5 · RG19 · RG20

🎯 Objectifs du sprint

1.  Configurer l'environnement de développement complet (Django + Next.js + MySQL)

2.  Créer le schéma de base de données MySQL avec les 7 tables du projet

3.  Implémenter l'authentification JWT avec gestion des rôles RESIDENT / ADMIN

4.  Construire la page de login et le layout principal avec sidebar dynamique

5.  Mettre en place la protection des routes côté frontend et backend

| 🔧 BACKEND — Mohammed Tâche; Livrable. Init projet Django 5 + venv + requirements.txt; projet lancé sur :8000. Configuration MySQL 8 dans settings.py; DATABASES config OK. Modèle Utilisateur étendu (role + foyer); AUTH_USER_MODEL. 7 modèles ORM (Foyer, Consommation, Anomalie, Alerte, ConversationIA, ActionLog); makemigrations + migrate. SimpleJWT : endpoints /api/token/ + /api/token/refresh/; JWT retourné sur login. Permissions custom EstAdmin + EstResident; 403 si mauvais rôle. Endpoint GET /api/me/ (infos user connecté); JSON {id, role, foyer_id}. ActionLog : créer helper log_action(user, action, details); RG20 opérationnel. | 🎨 FRONTEND — AbdelWadoud Tâche; Livrable. npx create-next-app + install dépendances (axios, zustand, framer-motion, chart.js...); localhost:3000 OK. tailwind.config.ts : palette Industrial Intelligence + tokens; couleurs custom disponibles. globals.css : fonts Space Grotesk + JetBrains Mono + composants .card, .btn-primary; design system base. types/index.ts : Utilisateur, KPIs, PointConsommation, Anomalie, Message; TypeScript types. lib/api.ts : Axios + intercepteurs JWT (injection + refresh auto); client API centralisé. store/authStore.ts : Zustand + login() + logout() + persist; state auth global. app/(auth)/login/page.tsx : form React Hook Form + Zod + animation Framer; page login UI complète. middleware.ts : protection routes + redirect selon rôle; routes sécurisées. Layout sidebar + Header avec horloge live + indicateur LIVE; shell UI complet. |
| --- | --- |

🤖  PROMPTS VIBECODING — Copiez ces prompts exactement dans Claude / Cursor / Copilot

Backend — Mohammed :

Tu es un expert Django 5. Je construis un backend pour une plateforme de gestion de consommation électrique (SmartMeter). Contexte complet : - Django 5 + Django REST Framework - MySQL 8 (pas SQLite) - JWT via djangorestframework-simplejwt - 2 rôles : RESIDENT (accès limité à son foyer) et ADMIN (accès global) Génère le code complet pour : 1. Un modèle Utilisateur (AbstractUser) avec champs : role (choices RESIDENT/ADMIN), foyer (FK nullable vers Foyer). AUTH_USER_MODEL configuré. 2. Les 7 modèles ORM : Foyer, Consommation (timestamp, kwh, anomaly_label, temperature), Anomalie (FK Consommation, score_confiance float, severite choices, statut choices nouvelle/consultée/acquittée), Alerte (FK Anomalie, acquittee bool), ConversationIA (FK User, question, reponse, timestamp), ActionLog (FK User, action, details, timestamp). 3. settings.py complet avec : DATABASES MySQL, INSTALLED_APPS, REST_FRAMEWORK avec JWTAuthentication par défaut, SIMPLE_JWT avec ACCESS_TOKEN_LIFETIME=24h. 4. urls.py principal avec /api/token/, /api/token/refresh/, inclusion app energy. 5. Permissions custom : EstAdmin et EstResident (BasePermission). 6. Un helper log_action(user, action, details) pour RG20. Contraintes : - Respecte RG1 (auth obligatoire), RG2 (1 rôle/user), RG3 (accès selon rôle), RG19 (passwords hachés auto par Django), RG20 (actions tracées). - Inclus les migrations makemigrations. - Ajoute des commentaires en français expliquant chaque modèle. Code production-ready avec gestion des erreurs.

Frontend — AbdelWadoud :

Tu es un expert Next.js 14 App Router et Tailwind CSS. Je construis le frontend d'une plateforme d'intelligence énergétique (SmartMeter) avec un design "Industrial Intelligence" : fond sombre #0f1117, accents cyan #00d4ff, typographie Space Grotesk. Génère le code complet TypeScript pour : 1. tailwind.config.ts avec : couleurs custom (surface.DEFAULT #0f1117, surface.raised #161b27, surface.border #2a3347, accent.cyan #00d4ff, accent.red #ff4d6d, accent.green #00ff88, accent.amber #ffb800), fontFamily Space Grotesk + JetBrains Mono, boxShadow glow-cyan + glow-red, animation fade-up + slide-in, backgroundImage grid-pattern. 2. app/globals.css avec : import Google Fonts, composants @layer components : .card, .btn-primary, .btn-ghost, .badge-warning, .badge-critical, .badge-high, .stat-value (font mono), .stat-label, scrollbar custom cyan. 3. types/index.ts : interfaces Utilisateur, KPIs, PointConsommation, Anomalie, Message, type Period. 4. lib/api.ts : client Axios avec baseURL=process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL, intercepteur request (inject Bearer token depuis localStorage), intercepteur response (401 → refresh auto → retry → sinon redirect /login). 5. store/authStore.ts : Zustand avec persist, champs user + isAuthenticated, actions login(username, password) qui appelle /api/token/ puis /api/me/ pour enrichir le user, logout() qui vide localStorage + redirect. 6. app/(auth)/login/page.tsx : composant complet avec useForm+Zod (schema username/password requis), état loading + error, design cohérent avec la palette, animation Framer Motion fadeUp à l'entrée, logo avec icône Zap, glow effect background, gestion du 401. 7. middleware.ts : redirige /login → /dashboard si token présent, redirige tout le reste → /login si pas de token. 8. Sidebar.tsx : navigation dynamique selon user.role (RESIDENT: Dashboard + Chat ¦ ADMIN: Vue globale + Anomalies + Import + Users), active state avec point cyan, avatar initiale user, bouton logout. Code TypeScript strict, production-ready, commentaires en français.

⚡ SPRINT 2 — Import CSV, Dashboard & KPIs 📅 Jour 3–6 ¦ Règles : RG4 · RG5 · RG6 · RG13 · RG14 · RG15

🎯 Objectifs du sprint

1.  Implémenter l'import du dataset Kaggle CSV avec validation des colonnes requises

2.  Développer les endpoints API pour les KPIs et les données du graphique

3.  Construire le dashboard résident avec 4 KPIs, graphique temps réel et filtres

4.  Implémenter la heatmap calendrier sur 365 jours avec dégradé cyan

5.  Mettre en place le rafraîchissement automatique toutes les 60 secondes

| 🔧 BACKEND — Mohammed Tâche; Livrable. Endpoint POST /api/import/csv/ (multipart, admin only); RG13 RG14. Validation colonnes CSV : LCLid, DateTime, KWH/hh, anomaly_label; RG15 : 400 si manquant. Pipeline Pandas : dropna, to_datetime, get_or_create Foyer + Consommation; données en MySQL. Endpoint GET /api/kpis/?foyer_id=X : kwh_jour, cout_mad, variation%, kwh_semaine; 4 KPIs JSON. Endpoint GET /api/consommations/graphique/?foyer_id=X&period=Y (1h/6h/24h/7d); RG6 : filtre rôle. Endpoint GET /api/consommations/heatmap/?foyer_id=X : data 365 jours agrégée; JSON {date, kwh}. Restriction RG6 : resident ne voit QUE son foyer_id (403 sinon); sécurité données. log_action pour chaque import CSV (RG20); ActionLog alimenté. | 🎨 FRONTEND — AbdelWadoud Tâche; Livrable. hooks/useKPIs.ts : fetch /api/kpis/ + setInterval 60s (RG temps réel); hook réutilisable. hooks/useConsumption.ts : fetch graphique + heatmap selon period; hook avec état loading. KPICard.tsx : card avec valeur mono, unité, trend (TrendingUp/Down), animation stagger; 4 variantes couleur. ConsumptionChart.tsx : Chart.js Line, points rouges anomalies, dark theme, tooltip custom; graphique interactif. Filtres période (1h/6h/24h/7j) : boutons toggle avec état actif cyan; UX filtre fluide. HeatmapCalendar.tsx : 365 carrés 12px, dégradé 5 niveaux cyan, tooltip date+kwh; heatmap style GitHub. app/dashboard/page.tsx : assemblage KPIs + Chart + Heatmap + Skeleton loading; page dashboard complète. admin/import/page.tsx : drag-and-drop zone, validation feedback, progress, résultat; UI import CSV. |
| --- | --- |

🤖  PROMPTS VIBECODING — Copiez ces prompts exactement dans Claude / Cursor / Copilot

Backend — Mohammed :

Tu es expert Django REST Framework et Pandas. Je construis les endpoints backend pour le dashboard d'une plateforme SmartMeter. Stack : Django 5, DRF, MySQL 8 (ORM Django), Pandas pour le CSV. Dataset : Kaggle Smart Meter Electricity Consumption avec colonnes : LCLid (foyer ID), DateTime, "KWH/hh (per 0.5 hour)", anomaly_label (0/1). Génère le code complet pour : 1. Endpoint POST /api/import/csv/ : - Décorateur @api_view(['POST']) + @permission_classes([EstAdmin]) → RG14 - Lire le fichier via request.FILES['file'] - Valider EXACTEMENT ces 4 colonnes : ['LCLid', 'DateTime', 'KWH/hh (per 0.5 hour)', 'anomaly_label'] → RG15 : retourner 400 avec liste des colonnes manquantes - Pandas : dropna sur kwh, pd.to_datetime, renommer colonne kwh - Foyer.objects.get_or_create(numero_logement=row['LCLid']) - Consommation.objects.get_or_create(...) pour éviter les doublons - log_action(user, 'import_csv', f'{n} lignes importées') → RG20 - Retourner {message, nb_insere, nb_foyers} 2. Endpoint GET /api/kpis/?foyer_id=X : - Calcul kwh_jour (Sum aujourd'hui), cout_mad (kwh * 1.12 tarif ONEE), variation_vs_hier (% delta), kwh_semaine - RG6 : si user.role == RESIDENT et foyer_id != user.foyer_id → 403 - Retourner JSON avec les 4 KPIs arrondis 3. Endpoint GET /api/consommations/graphique/?foyer_id=X&period=Y : - period map : '1h'→1h, '6h'→6h, '24h'→24h, '7d'→168h - Filter par timestamp__gte + order_by timestamp - RG6 : restriction résident - Retourner list de {timestamp, kwh, anomaly_label} 4. Endpoint GET /api/consommations/heatmap/?foyer_id=X : - Agréger par date (TruncDate), Sum kwh - 365 derniers jours - Retourner list de {date, kwh} 5. energy/urls.py complet avec router + urlpatterns pour ces endpoints. Code avec import complets, gestion try/except, commentaires RG kacorrespondants.

Frontend — AbdelWadoud :

Tu es expert Next.js 14, React, Chart.js et Tailwind CSS. Je construis le dashboard d'une plateforme SmartMeter avec design "Industrial Intelligence" (fond #0f1117, cyan #00d4ff). API backend (Django DRF) disponible sur NEXT_PUBLIC_API_URL : - GET /api/kpis/?foyer_id=X → {kwh_jour, cout_estime_mad, variation_vs_hier, kwh_semaine} - GET /api/consommations/graphique/?foyer_id=X&period=Y → [{timestamp, kwh, anomaly_label}] - GET /api/consommations/heatmap/?foyer_id=X → [{date, kwh}] Génère le code TypeScript complet pour : 1. hooks/useKPIs.ts : fetch /api/kpis/, setInterval 60000ms (rafraîchissement auto), état {kpis, loading, error}, cleanup interval. 2. KPICard.tsx : composant avec props {label, value, unit, trend (number%), icon (ReactNode), accent ('cyan'¦'green'¦'amber'¦'red'), loading, index}. Si loading → skeleton animé. Affiche TrendingUp rouge si trend>0, TrendingDown vert si trend<0. Animation motion.div avec delay=index*0.1. Valeur en font mono. 3. ConsumptionChart.tsx : - Chart.js Line chart, dark theme complet - Dataset 1 : ligne cyan #00d4ff, fill gradient rgba(0,212,255,0.05), tension 0.4, pointRadius 0 - Dataset 2 : points rouges #ff4d6d UNIQUEMENT sur anomaly_label=1, pointRadius 6, pointBorderColor rgba(255,77,109,0.4), pointBorderWidth 3, showLine false - Tooltip custom : fond #1e2535, border #2a3347, affiche kWh + "⚠️ Anomalie" si label=1 - Axes dark : grid #2a334720, ticks #4a5568, font JetBrains Mono - Props : {foyerId, period} — refetch quand period change 4. HeatmapCalendar.tsx : - Générer 365 jours, grouper en semaines (colonnes de 7 carrés) - Carré 12x12px avec gap 2px, rounded-sm - Couleur selon intensité : 0→#1e2535, <25%→#003344, <50%→#005566, <75%→#008899, ≥75%→#00d4ff - title sur chaque carré : "YYYY-MM-DD · X.XX kWh" - Légende en bas 5. app/(dashboard)/dashboard/page.tsx : - useAuthStore pour foyer_id - Filtres période : boutons 1h/6h/24h/7d, actif = bg-accent-cyan text-surface - Grid 2 cols lg:4 cols pour KPICards avec Skeleton pendant loading - ConsumptionChart + HeatmapCalendar dans des .card - Texte "Rafraîchissement automatique 60s" + indicateur LIVE pulsant 6. app/(dashboard)/admin/import/page.tsx : - Drag-and-drop zone avec onDrop/onDragOver/onDragLeave - État : idle ¦ dragging ¦ uploading ¦ success ¦ error - Upload via FormData + axios multipart - Affiche nom + taille du fichier sélectionné - AnimatePresence pour transitions état - Sonner toast.success / toast.error TypeScript strict, Framer Motion pour animations, commentaires en français.

⚡ SPRINT 3 — Anomalies, Alertes & Hugging Face 📅 Jour 7–10 ¦ Règles : RG7 · RG8 · RG9 · RG10 · RG11 · RG12

🎯 Objectifs du sprint

1.  Détecter les anomalies depuis la colonne anomaly_label=1 du dataset Kaggle (pas de ML local)

2.  Appeler l'API Hugging Face pour obtenir un score de confiance (0.0 → 1.0)

3.  Classifier les anomalies : warning (<0.6) | high (0.6–0.8) | critical (>0.8)

4.  Envoyer des emails automatiques à l'admin en moins de 5 minutes après détection

5.  Implémenter l'acquittement des alertes avec conservation en base (RG12)

6.  Construire l'interface admin complète : table filtrée, barre de score, acquittement en live

| 🔧 BACKEND — Mohammed Tâche; Livrable. service anomaly_service.py : obtenir_score_huggingface(kwh) → float; appel HF API OK. Fonction classifier_severite(score) : warning/high/critical; RG8 : score + statut. Fonction traiter_nouvelles_anomalies() : parcourt Consommation(anomaly_label=1, anomalie__isnull=True); RG7 : détection. Créer Anomalie + Alerte pour chaque consommation anormale non traitée; RG9 : statut 'nouvelle'. service email_service.py : envoyer_email_alerte(anomalie) → send_mail; RG11 : email admin. Configuration EMAIL_BACKEND SMTP Gmail dans settings.py + .env; email envoyé. Management command : python manage.py process_anomalies (à appeler manuellement); RG10 : dans l'app. Endpoint GET /api/anomalies/ (filtres: statut, severite, foyer_id); liste anomalies JSON. Endpoint PATCH /api/anomalies/{id}/acquitter/ (admin only + log_action); RG12 : garde en base. Endpoint GET /api/anomalies/{id}/ : détail avec contexte ±2h; détail anomalie. | 🎨 FRONTEND — AbdelWadoud Tâche; Livrable. hooks/useAnomalies.ts : fetch /api/anomalies/ + refetch après acquittement; hook avec filtres. AnomalyBadge.tsx : badge warning/high/critical avec couleurs correspondantes; composant réutilisable. Barre de progression score HF (0→100%) avec couleur dynamique; visualisation score. admin/anomalies/page.tsx : stats (compteurs par statut), filtres, table animée; page admin anomalies. Filtres : statut (toutes/nouvelle/acquittée) + sévérité (toutes/warning/high/critical); UX filtrage. Table avec AnimatePresence : chaque ligne animée à l'entrée (stagger 30ms); animation fluide. Bouton acquitter avec confirmation + optimistic update (statut change immédiat); RG12 UX. Toast Sonner : succès/erreur acquittement; feedback utilisateur. |
| --- | --- |

🤖  PROMPTS VIBECODING — Copiez ces prompts exactement dans Claude / Cursor / Copilot

Backend — Mohammed :

Tu es expert Django et intégration d'API externes. Je construis le module de détection d'anomalies d'une plateforme SmartMeter. Contexte IMPORTANT : - Les anomalies viennent de la colonne anomaly_label=1 dans le dataset Kaggle (déjà en MySQL). PAS de ML local. - Hugging Face Inference API est utilisé UNIQUEMENT pour calculer un score de confiance (0.0 à 1.0). - Clé API dans settings.py : HUGGINGFACE_API_KEY = config('HUGGINGFACE_API_KEY') - Modèle HF : 'distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english' (classification texte) Génère le code complet pour : 1. energy/services/anomaly_service.py : a. obtenir_score_huggingface(kwh_value: float) → float : - URL : "https://api-inference.huggingface.co/models/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english" - Headers : Authorization Bearer depuis settings.HUGGINGFACE_API_KEY - Payload : {"inputs": f"Electricity consumption spike detected: {kwh_value} kWh unusually high"} - Parser result[0], extraire score label POSITIVE - try/except : retourner 0.5 si erreur (timeout, rate limit) - timeout=15 b. classifier_severite(score: float) → str : - < 0.6 → 'warning', 0.6–0.8 → 'high', > 0.8 → 'critical' c. traiter_nouvelles_anomalies() : - Queryset : Consommation.objects.filter(anomaly_label=1, anomalie__isnull=True) - Pour chaque : score = obtenir_score_huggingface, severite = classifier_severite - Anomalie.objects.create(consommation=c, score_confiance=score, severite=severite, statut='nouvelle') → RG7, RG8, RG9 - Alerte.objects.create(anomalie=anomalie) → RG10 - envoyer_email_alerte(anomalie) → RG11 2. energy/services/email_service.py : - envoyer_email_alerte(anomalie) avec send_mail Django - Sujet : f"⚠️ [{severite.upper()}] Anomalie Foyer {foyer} — SmartMeter" - Corps : foyer, timestamp, kwh, score %, severite - Destinataires : Utilisateur.objects.filter(role='ADMIN').values_list('email', flat=True) 3. Management command energy/management/commands/process_anomalies.py : - class Command(BaseCommand), handle() appelle traiter_nouvelles_anomalies() - self.stdout.write(f'Traitement terminé') 4. Endpoints dans energy/views.py : a. GET /api/anomalies/ : list avec QuerySet annoté, filtres query params (statut, severite), permission IsAuthenticated b. PATCH /api/anomalies/{pk}/acquitter/ : EstAdmin only, passe statut→'acquittee', log_action → RG12 (jamais supprimé) c. GET /api/anomalies/{pk}/ : détail + contexte ±2h (Consommation du même foyer dans fenêtre ±2h) 5. Serializer AnomalieDetailSerializer avec nested ConsommationSerializer. settings.py : EMAIL_BACKEND SMTP Gmail, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD via decouple, DEFAULT_FROM_EMAIL. .env ajouts : HUGGINGFACE_API_KEY, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD. Code avec imports complets, commentaires RG, gestion des exceptions.

Frontend — AbdelWadoud :

Tu es expert Next.js 14 TypeScript, Framer Motion et design UI avancée. Je construis l'interface d'administration des anomalies d'une plateforme SmartMeter. API disponible : - GET /api/anomalies/?statut=nouvelle&severite=critical → [{id, consommation:{foyer, timestamp, kwh}, score_confiance, severite, statut}] - PATCH /api/anomalies/{id}/acquitter/ → {message, statut} Design : fond sombre #0f1117, cyan #00d4ff, rouge #ff4d6d, amber #ffb800, orange pour 'high'. Génère le code TypeScript complet pour : 1. hooks/useAnomalies.ts : - fetch /api/anomalies/ avec params optionnels {statut?, severite?} - état {anomalies, loading, error} - fonction acquitter(id) : PATCH + mise à jour optimiste locale 2. components/anomalies/AnomalyBadge.tsx : - Props : severite 'warning'¦'high'¦'critical' - warning → amber/10 bg, amber text, amber/20 border - high → orange-500/10 bg, orange-400 text - critical → red/10 bg, red text, red/20 border + animate-pulse sur le point 3. components/anomalies/ScoreBar.tsx : - Barre de progression (0→100%) selon score_confiance - Couleur : <60% cyan, 60-80% orange, >80% rouge - Largeur animée avec transition CSS 0.5s - Texte à droite : "XX%" 4. app/(dashboard)/admin/anomalies/page.tsx COMPLET : a. Stats cards haut de page (4 cards) : Nouvelles (cyan), Critical (rouge), High (orange), Acquittées (gris). Valeurs en font mono, animées avec motion.div stagger. b. Barre de filtres : statut (toutes/nouvelle/consultée/acquittée) + sévérité (toutes/warning/high/critical). Boutons pill avec active state bg-accent-cyan. c. Table avec header (Foyer, Date, Consommation, Score HF, Sévérité, Statut, Action) : - Fond header navy - Alternance lignes gray-1 / white - Foyer en font mono text-accent-cyan - Date formatée toLocaleString('fr-FR') - kWh en font mono - ScoreBar component inline - AnomalyBadge component - Statut coloré (amber=nouvelle, gris=acquittée) - Bouton "Acquitter" avec icône CheckCircle → hover text-accent-green, onClick → acquitter + toast.success d. AnimatePresence avec motion.tr, initial opacity:0 x:-10, animate opacity:1 x:0, delay i*0.03 e. État vide : message centré si aucun résultat pour les filtres f. Sonner Toaster configuré dark theme TypeScript strict, commentaires en français, pas de any.

⚡ SPRINT 4 — Assistant IA, Sécurité & Déploiement 📅 Jour 11–14 ¦ Règles : RG16 · RG17 · RG18 · RG19 · RG20 · Deploy

🎯 Objectifs du sprint

1.  Implémenter le chatbot IA : injection contexte MySQL → Hugging Face → réponse français

2.  Sauvegarder l'historique des conversations en base MySQL (RG18)

3.  Construire l'interface chat complète avec suggestions, typing indicator et historique

4.  Valider la sécurité : hashage passwords, audit log complet, protection XSS/SQL

5.  Déployer le backend sur Railway et le frontend sur Vercel avec URLs publiques stables

6.  Tests finaux, README complet, préparation soutenance

| 🔧 BACKEND — Mohammed Tâche; Livrable. Fonction construire_contexte_consommation(foyer_id) → str statistiques semaine; contexte MySQL pour IA. Fonction appeler_huggingface(prompt) → str avec modèle Mistral/Flan-T5; réponse IA en français. Endpoint POST /api/chat/ (EstResident) : question → contexte+prompt → HF → réponse + save ConversationIA; RG16 RG17 RG18. Endpoint GET /api/chat/historique/ : 20 derniers messages du résident connecté; RG18 : historique. Vérifier hashage : Utilisateur.password contient 'pbkdf2_sha256$' (RG19); audit sécurité. Compléter ActionLog : login, chat_ia, import_csv, acquitter_alerte (RG20); traçabilité complète. Préparer Railway : Procfile, gunicorn, collectstatic, ALLOWED_HOSTS; prêt déploiement. Déployer sur Railway + configurer variables env + tester URL publique; URL backend live. README.md complet : installation, env vars, commandes, endpoints; livrable documentation. | 🎨 FRONTEND — AbdelWadoud Tâche; Livrable. components/chat/ChatInterface.tsx : complet avec fetch historique au mount; RG18 : historique chargé. Suggestions de questions (4 boutons) à l'état vide du chat; UX guidage résident. Typing indicator : 3 points animés (.animate-bounce avec delay) pendant fetch IA; feedback chargement. MessageBubble : distinction user (cyan/droite) vs assistant (surface-raised/gauche); UI chat complète. app/chat/page.tsx : layout flex-col h-screen avec zone messages + input fixe bas; page chat fonctionnelle. admin/users/page.tsx : liste utilisateurs (id, username, role, foyer) + création simple; gestion users admin. Vérifier Lighthouse : Performance + Accessibility ≥ 80 sur dashboard; non-fonctionnel OK. Déployer sur Vercel + configurer NEXT_PUBLIC_API_URL → URL Railway; URL frontend live. Test end-to-end : login → dashboard → chat IA → anomalies → acquittement; validation complète. |
| --- | --- |

🤖  PROMPTS VIBECODING — Copiez ces prompts exactement dans Claude / Cursor / Copilot

Backend — Mohammed :

Tu es expert Django REST Framework et intégration Hugging Face. Je construis l'assistant IA conversationnel d'une plateforme SmartMeter. Contexte : - L'assistant répond en français sur la consommation électrique du résident - Il a accès aux vraies données MySQL du foyer de l'utilisateur - Modèle HF préféré : "mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1" (fallback: "google/flan-t5-large") - HUGGINGFACE_API_KEY dans settings via decouple Génère le code complet pour : 1. energy/services/ai_service.py : a. construire_contexte_consommation(foyer_id: int) → str : - Agrège depuis MySQL : kwh_total semaine (Sum), kwh_moyen (Avg), kwh_max (Max) pour les 7 derniers jours - Count anomalies (anomaly_label=1) sur 7 jours - Retourner string formaté en français avec ces 4 stats b. appeler_huggingface(prompt: str) → str : - URL : f"https://api-inference.huggingface.co/models/mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1" - Headers Authorization Bearer - Payload : {"inputs": prompt, "parameters": {"max_new_tokens": 300, "temperature": 0.7, "return_full_text": False}} - timeout=30, try/except → message d'erreur poli en français - Parser result[0]['generated_text'] c. generer_reponse_ia(foyer_id: int, question: str) → str : - Construire prompt avec contexte + question - Appeler HF - Retourner réponse 2. Endpoint POST /api/chat/ (EstResident) : - Valider question non vide - foyer_id = request.user.foyer_id - reponse = generer_reponse_ia(foyer_id, question) - ConversationIA.objects.create(utilisateur=request.user, question=question, reponse=reponse) → RG18 - log_action(user, 'chat_ia', question[:100]) → RG20 - Retourner {question, reponse, timestamp} 3. Endpoint GET /api/chat/historique/ (EstResident) : - 20 derniers messages du user connecté - order_by('-timestamp') - Sérialiser {question, reponse, timestamp} 4. Serializer ConversationIASerializer. 5. Vérification sécurité — ajoute ce code dans energy/management/commands/check_security.py : - Vérifie que TOUS les passwords contiennent 'pbkdf2_sha256' → RG19 - Compte les ActionLog des 24 dernières heures → RG20 - Affiche rapport dans stdout 6. Procfile pour Railway : web: gunicorn smartmeter_backend.wsgi:application --bind 0.0.0.0:$PORT 7. settings.py ajouts production : - DEBUG = config('DEBUG', default=False, cast=bool) - ALLOWED_HOSTS = config('ALLOWED_HOSTS', default='localhost').split(',') - STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles' - CORS_ALLOWED_ORIGINS depuis .env Code avec imports, docstrings en français, gestion erreurs.

Frontend — AbdelWadoud :

Tu es expert Next.js 14, React Hooks et UI conversationnelle. Je construis l'interface chat IA d'une plateforme SmartMeter + finalisation pour déploiement Vercel. API disponible : - POST /api/chat/ → {question, reponse, timestamp} - GET /api/chat/historique/ → [{question, reponse, timestamp}] Design : fond #0f1117, cyan #00d4ff, bulles user à droite fond cyan/10, bulles assistant à gauche fond surface-raised. Génère le code TypeScript complet pour : 1. components/chat/ChatInterface.tsx COMPLET : a. useEffect au mount : fetch /api/chat/historique/, transformer en Message[] (role user + role assistant en alternance), setMessages b. useRef bottomRef, useEffect scroll smooth à chaque nouveau message c. État : messages[], input string, loading bool d. sendMessage(question) : - Ajoute immédiatement message user dans messages (optimistic) - setLoading(true) - POST /api/chat/ avec {question} - Ajouter message assistant dans messages - setLoading(false) e. Écran vide (messages.length === 0) : - Icône Bot dans cercle cyan glow - Titre "Assistant Énergétique IA" - Description courte - Grid 2x2 de boutons suggestions (4 questions prédéfinies sur la consommation) - onClick suggestion → sendMessage(suggestion) f. Rendu messages : AnimatePresence, motion.div fadeUp par message g. Avatar Bot (icône Bot cyan) vs User (initiale dans cercle) h. Bulle user : arrondie rounded-2xl rounded-tr-sm, fond accent-cyan/10, border accent-cyan/20 i. Bulle assistant : rounded-2xl rounded-tl-sm, fond surface-raised, border surface-border j. Timestamp petit en bas de chaque bulle (HH:mm) k. Typing indicator : motion.div avec 3 spans animate-bounce delay 0/150/300ms, couleur cyan l. Zone input fixe bas : - textarea 1 row, resize-none, Enter envoie (Shift+Enter = newline) - Bouton Send : icône Send, bg-accent-cyan, disabled si input vide ou loading 2. app/(dashboard)/chat/page.tsx : - Titre page "Assistant IA" + sous-titre "Posez des questions sur votre consommation" - ChatInterface dans div h-[calc(100vh-8rem)] 3. Optimisations finales : a. Tous les imports dynamiques pour les graphiques (ssr: false) avec Skeleton fallback b. Metadata SEO dans app/layout.tsx : title SmartMeter Intelligence, description c. next.config.js : output standalone, reactStrictMode true d. .env.production avec NEXT_PUBLIC_API_URL=https://ton-backend.railway.app 4. admin/users/page.tsx simple : - Table liste des utilisateurs (id, username, email, role, foyer) - Fetch depuis endpoint /api/admin/users/ (à créer côté Django) - Alternance lignes, header navy, badge role ADMIN/RESIDENT 5. Vérification Lighthouse : commente dans le code tous les attributs aria-label manquants et les alt des images. TypeScript strict, Sonner pour les toasts, commentaires en français.

# 5. Checklist finale — Soutenance

| Backend Django |  |
| --- | --- |
| ☐ python manage.py runserver sans erreur | ✓ |
| ☐ 7 tables créées en MySQL (vérifier dans MySQL Workbench) | ✓ |
| ☐ JWT : POST /api/token/ retourne access + refresh | ✓ |
| ☐ 403 si RESIDENT tente d'accéder à un endpoint admin | ✓ |
| ☐ Import CSV : au moins 1000 lignes dans energy_consommation | ✓ |
| ☐ KPIs : 4 valeurs cohérentes retournées en JSON | ✓ |
| ☐ Anomalies : score_confiance entre 0 et 1 (appel HF réel) | ✓ |
| ☐ Email envoyé dans boîte admin à chaque nouvelle anomalie | ✓ |
| ☐ Acquittement : statut='acquittee', ligne toujours en base (RG12) | ✓ |
| ☐ Chat IA : réponse en français avec données réelles du foyer | ✓ |
| ☐ ConversationIA : historique sauvegardé en MySQL (RG18) | ✓ |
| ☐ ActionLog : login, import, acquittement, chat loggés (RG20) | ✓ |
| ☐ Passwords : pbkdf2_sha256$... dans energy_utilisateur.password (RG19) | ✓ |
| ☐ URL Railway publique accessible sur /api/token/ | ✓ |
| Frontend Next.js |  |
| ☐ npm run build sans erreur TypeScript | ✓ |
| ☐ Login redirige RESIDENT → /dashboard et ADMIN → /admin/dashboard | ✓ |
| ☐ Dashboard : 4 KPIs affichés avec valeurs réelles | ✓ |
| ☐ Graphique : points rouges visibles sur les anomalies Kaggle | ✓ |
| ☐ Filtres 1h/6h/24h/7j : graphique se met à jour | ✓ |
| ☐ Heatmap : 365 carrés avec dégradé cyan | ✓ |
| ☐ Rafraîchissement auto visible (indicateur LIVE dans header) | ✓ |
| ☐ Page anomalies : filtres fonctionnels + table avec scores | ✓ |
| ☐ Acquittement : statut change en live + toast success | ✓ |
| ☐ Chat IA : suggestions → réponse en français → historique visible | ✓ |
| ☐ Import CSV : drag-drop + feedback succès/erreur | ✓ |
| ☐ Responsive : layout correct sur mobile 375px | ✓ |
| ☐ Lighthouse Performance ≥ 80 (vérifier en production) | ✓ |
| ☐ URL Vercel publique accessible | ✓ |
| Soutenance — À démontrer LIVE |  |
| ☐ Dashboard chargé avec données Kaggle réelles (au moins 500 points) | ✓ |
| ☐ Graphique avec points rouges anomalies visibles | ✓ |
| ☐ Filtrer la période 24h → 7j en direct | ✓ |
| ☐ Montrer au moins 5 anomalies dans la table admin | ✓ |
| ☐ Acquitter une alerte en live et voir le statut changer | ✓ |
| ☐ Session chat : poser 'Quelle est ma consommation cette semaine ?' | ✓ |
| ☐ MySQL Workbench : montrer les 7 tables remplies | ✓ |
| ☐ Montrer un email d'alerte reçu dans la boîte admin | ✓ |
| ☐ README : demo npm install + npm run dev en quelques commandes | ✓ |

## 🔗 Ressources essentielles — Liens rapides

| Technologie | URL documentation | Usage dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Django 5 | https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ | Backend, ORM, settings |
| Django REST Framework | https://www.django-rest-framework.org/ | API REST, serializers, permissions |
| SimpleJWT | https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/ | Auth JWT — RG1, RG19 |
| Hugging Face API | https://huggingface.co/docs/api-inference/index | Score anomalies + chatbot — RG8, RG17 |
| Pandas | https://pandas.pydata.org/docs/ | Import CSV Kaggle — RG13, RG15 |
| MySQL 8 | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ | Base de données — RG5 |
| Next.js 14 | https://nextjs.org/docs | Frontend App Router |
| Tailwind CSS | https://tailwindcss.com/docs | Styling, design system |
| Chart.js | https://www.chartjs.org/docs/ | Graphique consommation, heatmap |
| react-chartjs-2 | https://react-chartjs-2.js.org/ | Wrapper React pour Chart.js |
| Framer Motion | https://www.framer.com/motion/ | Animations UI avancées |
| Zustand | https://zustand-demo.pmnd.rs/ | State management auth |
| React Hook Form | https://react-hook-form.com/ | Formulaire login + import |
| Railway | https://railway.app/ | Déploiement backend Django |
| Vercel | https://vercel.com/docs | Déploiement frontend Next.js |